濮阳经济技术开发区城镇老旧小区

改造工程财政资金绩效评价报告

濮阳经济技术开发区：

我们接受委托，对贵区2020年城镇老旧小区改造工程财政资金进行绩效评价。贵单位管理层的责任是对其所提供的项目资金绩效目标完成情况的相关文件、资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是对项目财政资金进行绩效评价。我们的评价依据是《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师协会会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及其他有关的法律、法规和《中华人民共和国预算法》、《河南省财政厅、河南省住房城乡建设厅关于做好2020年城镇老旧小区改造资金绩效管理工作的通知》（豫财综【2020】46号）等文件规定和要求，以及被评价单位所提供的项目文件、资料进行的。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

濮阳经济技术开发区列入2020年度城镇老旧小区改造提升共31个，楼房144栋，建筑面积32.4736万平方米，居民3388户。主要改造内容为雨污水管网建设、弱电管网建设、道路提升、外墙粉刷、屋面防水、智慧门禁系统、绿化提升、路灯建设、停车场改造、非机动车棚建设及充电桩安装等。上级下达改造资金共计5813.75万元，区财政配套资金381万元。已完成基础配套设施改造小区29个，下一步将按照文明城、卫生城创建验收标准继续打造小区文化公益设施，未完成改造小区2个正在作改造收尾工作，按照省市改造要求，2021年5月31日前完成建设。

- 项目评价过程

（一）评价依据

评价过程中，我们主要依据《中国注册会计师协会会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、《中华人民共和国预算法》、《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价办法》、项目实施批复、资金拨付领导批示、施工各类许可证及文件、监理档案、竣工验收资料、财务账簿、会计凭证等。

(二)评价方法

在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用的工作方法有以下几种：

1.听取介绍。听取了被评价单位相关业务科室对保障性安居工程资金使用情况和管理方式的介绍，初步了解安居工程资金使用的基本情况。

2.座谈了解。同住建、房管部门及项目实施单位座谈，了解项目实施操作程序的基本情况。

3.检查资料。通过检查被评价单位提供的相关文件资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金拨付情况以及项目实施情况等。

（三）评价指标体系

在对城镇老旧小区改造工程财政资金实施过程进行广泛调查和深入了解的基础上，参照《财政厅 住房城乡建设厅关于印发<城镇老旧小区工程财政资金绩效评价办法>的通知》及濮阳市财政局相关要求，建立了濮阳市城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表体系（详见附件1）。该指标体系由三级指标构成，其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标若干个。四个一级指标所占权重分别为：资金管理25%、项目管理10%、产出效益60%、服务对象满意度5%。

- 项目绩效目标完成情况

（一）资金管理情况

1.资金筹集。区财政配套资金381万元，该区无企业、居民等社会筹资资金，根据评分标准，扣减5分。本项得5分。

2.资金分配。资金管理办法健全规范严格按照《河南省财政厅、河南省住房和城市建设厅、河南省民政厅关于印发<河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》。根据《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）和《河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（豫财综〔2019〕46号）以及相关专项资金管理的有关规定，上级下达老旧小区改造专项资金5813.75万元、财政配套资金381万元，已全部下达至濮阳经济技术开发区财政局，区财政按政府投资管理办法，依据项目施工进度拨付至项目施工单位。有针对性地改善老旧小区居民居住条件。得分5分。

3.资金使用管理。资金管理预算执行《濮阳市财政局关于印发濮阳市预算绩效管理工作考核办法》、《濮阳市财政局关于印发濮阳市市级财政预算绩效评价管理暂行办法的通知》《濮阳市财政局关于印发<濮阳市财政支出项目绩效报告（部门自评）><濮阳市财政支出绩效评价报告><濮阳市市级部门整体支出绩效评价报告>文本规范的通知》《河南省财政厅、河南省住房和城市建设厅、河南省民政厅关于印发<河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《关于建立城镇性安居工程专项资金月报制度和城镇社区养老服务体系建设资金季报制度的通知》。2020年城镇保障性安居工程财政资金未经审计、财政部门检查，未发现经群众举报、新闻媒体曝光的违规违纪行为。得分10分。

（二）项目管理情况

1.政策公开。濮阳经济技术开发区管委会制定了《濮阳经济技术开发区政府投资项目管理办法》在濮阳经济技术开发区官网公开，在老旧小区张贴改造项目简介。得分为5分。

2.评价报告报送及时、完整性。濮阳经济技术开发区按规定报送2020绩效自评表、绩效评价报告。得分为5分。

（三）产出效益

1.改造户数计划完成率

2020年度，该区保障性安居工程老旧小区改造责任目标为3388户，实际开工3388户，开工量100%。得分为15分。

2.改造面积计划完成率

2020年度，该区保障性安居工程老旧小区改造责任目标为建筑面积32.4736万平方米，实际开工32.4736万平方米，开工量100%。得分为15分。

3.改造楼栋计划完成率

2020年度，该区保障性安居工程老旧小区改造责任目标为楼房144栋，实际开工144栋，开工量100%。得分为5分。

4.改造小区计划完成率

2020年度，该区保障性安居工程老旧小区改造责任目标为31个，实际开工31个，开工量100%。得分为5分。

5.配建养老服务设施面积完成率

2020年度，该区配建养老服务设施资金是民政专项切块资金，该项目是由民政部门主导设施，尊重委托方意见不扣分。得分为10分。

6.工程质量

通过检查相关监理公司出具的证明，截止2020年底，工程质量符合标准，未检查出工程质量问题。得分为10分。

（四）服务对象满意度

1.老旧小区居民满意度

该区老旧小区改造项目2020年度满意度调查表共收回70户，全部满意，满意度为100%。得分为5分。

四、项目综合评价结论

开工老旧小区改造提升共31个，楼房144栋，建筑面积32.4736万平方米，居民3388户。2020年度实际开工改建完成小区29个,其它小区正在改建施工中，所有项目工程质量基本达标，项目管理、资金管理、产出效益、群众满意度均符合要求。总体评价分数：95分。评价等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

该区在资金筹集方面，无企业、居民等社会筹资改造项目资金。

六、意见和建议

（一）进一步规范项目管理。一是城镇老旧小区改造建设政策性较强，应严格按照项目建设和工程管理相关要求规范程序，必须坚持按照“三公”原则进行政府采购，工程造价要严格进行财政投资评审和审计监督。二是进一步加强质量管理和完善手续。三是要进一步规范工作流程，各环节紧密协作。同时，注重各项基础资料的收集和保存。

（二）细化工作目标任务。在制定各项年度目标任务时，应该明确工作任务、节点进度、完工时间等，确保各项工作有安排和要求，有检查和落实。

七、其他需要说明的情况

由于绩效评价工作的局限性，我们并不能对项目工作所有方面都作出核查和评价，濮阳经济技术开发区、项目实施单位等相关责任单位对我们核查的文件、财务数据和报表数字的真实性负责，我们负责对我们评价的内容和收集的证据发表客观公正的意见，本评价报告仅用于濮阳经济技术开发区城镇老旧小区改造财政资金绩效评价。

附件：中央和省级城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表

濮阳琨琅财税咨询服务有限责任公司

报告日期：二O二一年一月二十一日